Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 20.10.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi abbiamo avuto 4 ore per lavorare ininterrottamente al progetto. Ho implementato la parte di salvataggio dati in un file .csv, completato le ultime cose che mancavano al form, come l’apparizione o meno della parte dell’autorità parentale tramite il controllo sul campo dataNascita per vedere se fosse maggiorenne o meno. Ho iniziato a fare i controlli dei dati inseriti per vedere se sono idonei. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho perso parecchio tempo per il controllo delle date poiché mi son dovuto rivedere come si usavano le date in javascript. Ho inoltre perso tempo a causa dell’identificare le variabili in php tramite post. Il problema era che alcuni nomi dei form nella parte di html erano uguali e questo impediva all variabili $\_POST di funzionare. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono ancora indietro, per oggi avrei dovuto finire tutto il progetto secondo il Gantt. Tuttavia penso ancora di riuscire a farcela, mi ero dato un tempo ristretto per evitare di dover lavorare l’ultimo giorno (che ritengo fin troppo pericoloso per la riuscita di un progetto). Devo finire la parte di controllo input tramite javascript e controllare che tutti i dati vengano inseriti. Non ho aggiornato la documentazione, dovrò poi farlo in un momento fuori dagli orari di lavoro. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Controlli Javascript sui dati e test del funzionamento del sito. |
|  |
|  |