Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 22.09.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Le prime due ore erano dedicate al primo espe teorico della materia. In seguito ci sono state due ore di teoria riguardante la progettazione, il secondo grande capitolo del ciclo di vita di un progetto.  Ho terminato di fare il Gantt e quasi terminata la progettazione dell’interfaccia tramite MoqUps Online. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Tempo non sufficiente per terminare il capitolo progettazione della documentazione. Risolverò finendolo a casa oppure all’inizio della prossima lezione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Devo ancora fare la maggior parte del capitolo della progettazione, che invece era previsto da finire in giornata. Questo perché il Gantt e la progettazione dell’interfaccia mi hanno preso molto più tempo del previsto. |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Domanda riguardante “situazione professionale attuale, lavoro”. |
| Finire il capitolo della progettazione. |
| Finire la progettazione dell’interfaccia. |